## Республика Карелия

## Лоухский муниципальный  район

# Администрация Малиновараккского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3

от 20 января 2025  года

«Об утверждении Программы «Развитие

автомобильных дорог муниципального

образования «Малиновараккское сельское

поселение на 2025-2027 годы»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9, ст. 11 Устава муниципального образования «Малиновараккское сельское поселение»,

Администрация Малиновараккского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Малиновараккское сельское поселение» на 2025-2027 годы» (Приложение № 1)

Глава

Малиновараккского

сельского поселения								В.Я.Сидорко

Приложение №1

Утверждено

Постановлением Администрации Малиновараккского сельского  поселения

от   20.01.2025 г.  № 3

ПРОГРАММА

Развития автомобильных дорог муниципального образования

«Малиновараккское сельское поселение»

на 2024- 2027 годы

п. Малиновая Варакка

Паспорт

программы развития автомобильных дорог муниципального образования

«Малиновараккское сельское поселение» на 2025- 2027 годы

| Наименование Программы | ПРОГРАММА развития автомобильных дорог муниципального образования «Малиновараккское сельское поселения» на 2025- 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Малиновараккского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Малиновараккского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Малиновараккского сельского поселения от 08.06.2012 г. № 9 «Об утверждении программы развития автомобильных дорог муниципального образования «Малиновараккское сельское поселение» на 2012- 2014 годы» , Устав МО «Малиновараккское сельское поселение» |
| Исполнители Программы | Администрация Малиновараккского сельского поселения, привлекаемые подрядчики. |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: 1. Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Малиновараккского сельского поселения; 2. Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения; 3. Создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог; - повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов; - улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения; - повышение безопасности движения; - создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2025-2027 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: - Ремонт автомобильных дорог (ямочный, капитальный ремонт) - Расчистка территории от снега в зимний период - Замена и установка дорожных знаков - Проведение технического учета и паспортизация дорог - Освещение улично-дорожной сети местного значепия |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составляет 1481 300, 00 тыс. рублей. Источники финансирования: бюджет Малиновараккского сельского поселения - 600 000 тыс.руб. субсидии Республики Карелия на проектно- сметную документацию моста д. Нильмогуба. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит в 2025-2027 г.г.: выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. |

1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

На территории Малиновараккского сельского поселения  имеются дороги местного значения протяженностью 17.8 км. (Приложение № 1). Дороги были построены без исполнения технологии. Отсутствует «дорожная одежда». Нет кюветов, съездов, водопропускных труб и водоотводов. На дорогах постоянно создается ямочность и гребенка. Отсутствующий профиль приводит к разрушению существующих дорог. Естественный грунт  дорог требует постоянного проведения ремонтных работ.

Недостаточность средств местного  бюджета поселения  не позволяет содержать  муниципальные дороги  на должном уровне. Состояние сети автомобильных дорог сказывается на обеспечении  качества жизни населения. На территории поселения не  функционирует ни одно предприятие, которое могло бы оказывать услуги по ремонту дорог.  Собственными силами Администрацией Малиновараккского сельского поселения, производится расчистка дорог трактором «Беларусь», предназначенным только для очистки мягкого снега с тротуаров и дорог.   При таком положении создается ситуация,  при которой выполнение требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения, крайне затруднительно.

Часть дорог требует капитального ремонта.  Администрацией периодически производится небольшой ямочный ремонт грунтовых дорог поселков Малиновая Варакка и Хетоламбино, осуществление аналогичного ремонта дорог остальных населенных пунктов поселения не представляется возможным по причине большой отдаленности данных населенных пунктов от места дислокации трактора «Беларусь», находящегося в п. Малиновая Варакка и огромной стоимости его доставки к месту работ.  В п. Малиновая Варакка, Хетоламбино, Тэдино д. Нижняя Пулонга,  д.Нильмогуба, ст.Полярный Круг, несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог. В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снижается.

Необходимо кардинальное изменение ситуации для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния сети автомобильных дорог поселения. Сложившаяся ситуация вызвана ежегодным отсутствием  финансовых средств. Действующая система финансирования дорожного хозяйства ведет к полному разрушению дорожной сети.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог и обеспечить ее ускоренное развитие в соответствие с потребностями экономики и населения. Для этого необходимо выделение субсидий для бюджета поселения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог местного значения, улично-дорожного освещения.

2. Цели и задачи реализации Программы

Основные цели Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам на территории Малиновараккского сельского поселения, улучшение их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог,

- повышение безопасности движения автотранспорта за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов;

- улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2025- 2027 годы.

4. Система программных мероприятий

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

1. В течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог общего пользования значительно превосходили темпы ее восстановления.

2. Ускоренный износ автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей;

3. В течение длительного времени не проводились необходимые  ремонтные  работы.

Объемы финансирования по мероприятиям Программы, планируемые к реализации для приведения  всего дорожного хозяйства в должное состояние, определены в следующих размерах:

| Вид работ | Объем финансирования на 2025 год, тыс.руб. |  | Объем финансирования на 2026 год, тыс.руб. |  | Объем финансирования на 2027 год, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | субсидии | местный бюджет | субсидии | местный бюджет | субсидии |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 481300 | 600 000 | 1500000 |  | 1 600 000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| расчистка дорог от снега | 800 000 |  | 800 000 |  | 800 000 |  |
| строительство, ремонт дорог на территории поселения (капитальный, ямочный) | 400 000 |  | 400000 |  | 400000 |  |
| Обустройство улично-дорожной сети (освещение) | 281 300 |  | 300000 |  | 400 000 |  |
| Проектно-сметная документация на строительство временного моста д.Нильмогуба | 600 000 | 600 000 |  |  |  |  |
|  | 2 081 300 | 600 000 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2 081300 |  | 1 500 000 |  | 1 600 000 |  |

Программные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего

пользования предполагают обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

В   период  «весна-лето-осень» выполняются подрядные работы по:

- содержанию покрытия (капитальный и ямочный ремонт покрытия);

- содержанию средств обстановки дороги и благоустройству (проведение работ по обеспечению нормативной видимости, замена знаков и стоек дорожных знаков, освещение и т.д.);

В зимний период выполняются подрядные работы по:

- содержанию проезжей части и земляного полотна (очистка от снега покрытия, обочин, ликвидация зимней скользкости на проезжей части автомобильных дорог);

- содержанию средств обустройства и обстановки дороги (очистка от снега дорожных знаков, стоек дорожных знаков, освещение);

4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Администрация Малиновараккского сельского поселения  осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ,  согласно намеченным мероприятиям  (Приложение).

5. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить выполнение комплекса работ по содержанию  автомобильных дорог согласно плану мероприятий;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, на которых будут осуществляться мероприятия Программы.

6 . Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Социально-экономическая эффективность Программы обусловлена основными целями Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения  в перевозках по автомобильным дорогам на территории Малиновараккского сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, устранение очагов аварийности, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;

- обеспечение транзитного потенциала, повышение экспорта транспортных услуг;

обеспечение и повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей.

Приложение № 1

к Программе

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования

«Малиновараккское сельское поселение»

на 2025- 2027годы

Мероприятия по выполнению Программы

| Наименование мероприятия | Название и протяженность улиц (км) | Название и протяженность улиц ( км) | Название и протяженность улиц (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025год | 2026год | 2027год |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | д. Нильмогуба | Ст.Полярный Круг | д.Нильмогуба |
| Всего (км) | 0.5 км. | 1,0 | 1,6 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в том числе: | На основании заключенных договоров с учетом погодных условий | На основании заключенных договоров с учетом погодных условий | На основании заключенных договоров с учетом погодных условий |
| Проведение технического учета и паспортизация дорог | На основании заключенных договоров | На основании заключенных договоров | На основании заключенных договоров |
| Замена и установка дорожных знаков | Ограничение движения |  |  |